Plateforme numérique — Jeunesse ÉBER

Église Baptiste de l'Étoile Rouge

BACKLOG COMPLET — VERSION FINALE

Stack : Laravel 11  ·  Blade + Alpine.js  ·  Spatie Permission

27 tickets  ·  3 développeurs  ·  120h estimées

# Vue d'ensemble du Backlog

Estimation totale : 120h. Stack : Laravel 11, Blade, Alpine.js, Spatie Permission. Pas de Filament. Les tickets P0 Bloquant doivent être terminés avant tout passage au sprint suivant.

| ID | Titre | Assigné | Priorité | Estimé | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 — Infrastructure & Fondations |  |  |  |  |  |
| TECH-001 | Initialisation du projet & intégration du template | Rodrigue | P0 — Bloquant | 3h | S0 |
| TECH-002 | Schéma de base de données & migrations | Rodrigue | P0 — Bloquant | 4h | S0 |
| TECH-004 | Système d'Audit Trail — Journalisation des actions | Rodrigue | P0 — Bloquant | 4h | S0 |
| TECH-003 | Pipeline CI/CD — GitHub Actions | Rodrigue | P1 — Haute | 3h | S0 |
| Sprint 1 — Authentification & RBAC |  |  |  |  |  |
| AUTH-001 | Création de compte par l'Administrateur uniquement | Exaucé | P0 — Bloquant | 5h | S1 |
| AUTH-002 | Connexion sécurisée — Email OU Téléphone | Exaucé | P0 — Bloquant | 4h | S1 |
| AUTH-003 | Changement de mot de passe obligatoire — 1re connexion | Exaucé | P0 — Bloquant | 2h | S1 |
| AUTH-004 | Réinitialisation de mot de passe — Email OU WhatsApp | Exaucé | P1 — Haute | 4h | S1 |
| PERM-001 | Configuration RBAC — Spatie Laravel Permission | Rodrigue | P0 — Bloquant | 4h | S1 |
| PERM-002 | Policies Laravel — Règles d'autorisation par ressource | Rodrigue | P0 — Bloquant | 5h | S1 |
| PERM-003 | Interface admin — Gestion des rôles et permissions | Rodrigue | P1 — Haute | 5h | S2 |
| Sprint 2 — Membres, Groupes & Activités (core) |  |  |  |  |  |
| MEMBER-001 | Gestion des membres — Panneau admin Blade | Exaucé | P0 — Bloquant | 5h | S2 |
| MEMBER-002 | Gestion des groupes & affectation des membres | Exaucé | P1 — Haute | 4h | S2 |
| MEMBER-003 | Profil personnel du jeune | Exaucé | P2 — Normale | 3h | S2 |
| ACTIV-001 | Gestion des activités — CRUD admin + affichage jeune | Exaucé | P0 — Bloquant | 5h | S2 |
| Sprint 3 — QR Code, Présences & WhatsApp |  |  |  |  |  |
| ACTIV-002 | Inscriptions aux activités — Côté jeune | Exaucé | P1 — Haute | 4h | S3 |
| ACTIV-003 | Génération des QR Codes par activité | Ruth | P0 — Bloquant | 4h | S3 |
| ACTIV-004 | Validation de présence via QR Code — Côté jeune (mobile) | Ruth | P0 — Bloquant | 5h | S3 |
| ACTIV-005 | Validation manuelle des présences — Chef de groupe | Ruth | P1 — Haute | 4h | S3 |
| NOTIF-001 | Service WhatsApp — Jobs & Queues | Ruth | P0 — Bloquant | 5h | S3 |
| Sprint 4 — Notifications, Statistiques & Exports |  |  |  |  |  |
| NOTIF-002 | Notifications in-app — Channel base de données | Ruth | P1 — Haute | 4h | S4 |
| NOTIF-003 | Interface d'envoi de notifications ciblées | Ruth | P1 — Haute | 5h | S4 |
| STATS-001 | Dashboard admin — KPIs & statistiques | Ruth | P1 — Haute | 5h | S4 |
| STATS-002 | Export de rapports — PDF & Excel | Ruth | P2 — Normale | 5h | S4 |
| Sprint Final — Tests, Sécurité & Déploiement |  |  |  |  |  |
| QA-001 | Tests automatisés — PHPUnit / Pest (couverture >= 80%) | Ruth | P1 — Haute | 10h | Continu |
| QA-002 | Audit de sécurité & durcissement (OWASP) | Rodrigue | P1 — Haute | 5h | SFinal |
| QA-003 | Déploiement en production & optimisations | Rodrigue | P1 — Haute | 4h | SFinal |

## Répartition par développeur

| Développeur | Domaine | Tickets assignés | Nb | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodrigue | Architecture · Sécurité · CI/CD · Déploiement · RBAC | TECH-001 · TECH-002 · PERM-001 · PERM-002 · TECH-004 · TECH-003 · PERM-003 · QA-002 · QA-003 | 9 | 37h |
| Exaucé | Authentification · Membres · Groupes · Activités (core) | AUTH-001 · AUTH-002 · AUTH-003 · MEMBER-001 · ACTIV-001 · AUTH-004 · MEMBER-002 · ACTIV-002 · MEMBER-003 | 9 | 36h |
| Ruth | QR Code · Présences · WhatsApp · Notifications · Stats · Tests | ACTIV-003 · ACTIV-004 · NOTIF-001 · ACTIV-005 · NOTIF-002 · NOTIF-003 · STATS-001 · STATS-002 · QA-001 | 9 | 47h |

# P0 — Bloquant  (à terminer avant tout passage de sprint)

| TECH-001 Initialisation du projet & intégration du template |  |
| --- | --- |
| Assigné : Rodrigue ¦ Priorité : P0 — Bloquant ¦ Estimation : 3h ¦ Sprint : Sprint 0 |  |
| Description | Installer Laravel 11, intégrer le template front-end Blade/Alpine.js fourni, configurer l'environnement de développement et établir les conventions de code. Le template est déjà prêt — il s'agit uniquement de l'intégrer, pas de créer de l'UI from scratch. |
| Architecture | - app/Http/Controllers/ — un controller par domaine fonctionnel (Admin/, Auth/, User/...) - app/Services/ — toute la logique métier. Jamais dans les controllers. - app/Actions/ — actions unitaires réutilisables (CreateUser, ValidateAttendance...) - app/Enums/ — toutes les énumérations PHP (jamais de string brute dans le code) - app/Policies/ — une Policy par ressource, auto-découverte Laravel 11 - app/Jobs/ — tâches asynchrones uniquement (WhatsApp, rapports, rappels) - app/Observers/ — journalisation automatique via Trait Auditable sur les Models - resources/views/ — vues Blade du template (layouts, components, pages) - resources/views/admin/ — pages du panneau d'administration (Blade custom) |
| Critères d'acceptation | - php artisan serve opérationnel, aucune erreur - Template compilé sans erreur : npm run dev et npm run build - php artisan test passe sur installation fraîche (0 erreur) - PSR-12 : pint.json committé, hook pre-commit configuré - .gitignore : .env et /vendor exclus - README.md rédigé et à jour |
| Commandes Artisan / CLI | composer create-project laravel/laravel eber-platform npm install && npm run build ./vendor/bin/pint --config pint.json php artisan key:generate |
| Conventions | - Controllers minces : validate() + authorize() + appel Service. Zéro logique métier. - Commits : Conventional Commits — feat(auth): add phone login ¦ fix(qr): fix expiry - PR obligatoire pour tout merge sur main. CI doit passer. Review 1 pair minimum. - Ne pas modifier le template front sans accord équipe. |
| Cas de test | - npm run build → 0 erreur - php artisan test → exit 0 |
| Dépendances | Aucune |

| TECH-002 Schéma de base de données & migrations |  |
| --- | --- |
| Assigné : Rodrigue ¦ Priorité : P0 — Bloquant ¦ Estimation : 4h ¦ Sprint : Sprint 0 |  |
| Description | Concevoir et implémenter le schéma de données complet. La contrainte 'email OU téléphone obligatoire' est gérée en Form Request uniquement — pas en contrainte DB — pour plus de flexibilité. |
| Architecture | - Toutes les tables métier ont softDeletes() — suppression physique interdite en production. - Colonnes filtrées fréquemment : indexées dès la création (status, phone, email, created_at). - users : phone (nullable, unique) + email (nullable, unique). Règle 'au moins un' en Form Request. - group_members : pivot avec joined_at + left_at — historique complet des appartenances. - attendances : scan_source enum(qr_code, manual) — distingue QR automatique vs validation manuelle. - audit_logs : relation polymorphique (auditable_type + auditable_id) — toutes ressources. - password_reset_requests : flux WhatsApp uniquement. Email = Password Broker natif Laravel. |
| Schéma DB | users id, name, first_name, phone(null,uniq), email(null,uniq), password, status ENUM(PENDING,ACTIVE,INACTIVE,SUSPENDED), photo, birth_date, qr_version(int,def 1), timestamps, softDeletes groups id, name, description, category, leader_id FK(users), timestamps, softDeletes group_members id, user_id, group_id, joined_at, left_at(null), timestamps activities id, title, description, type ENUM, status ENUM, visibility ENUM, start_time, end_time, location, capacity(null), responsible_id FK(users), cancellation_reason(null), timestamps, softDeletes registrations id, user_id, activity_id, status ENUM, justification(null), registered_at, is_waitlisted(bool,def 0). UNIQUE(user_id,activity_id) attendances id, user_id, activity_id, status ENUM(PRESENT,LATE,ABSENT,EXCUSED), scan_source ENUM(qr_code,manual), note(null), scanned_at, ip_address UNIQUE(user_id, activity_id) audit_logs id, user_id, action, auditable_type, auditable_id, old_values JSON(null), new_values JSON(null), ip_address, user_agent, created_at password_reset_requests id, user_id, status ENUM(PENDING,DONE,EXPIRED), timestamps whatsapp_logs id, user_id, message_type, status, provider_response JSON(null), created_at scheduled_notifications id, sender_id, target_type, target_id, title, content, channel ENUM, scheduled_at, sent_at(null), cancelled_at(null) |
| Critères d'acceptation | - php artisan migrate → 0 erreur sur MySQL 8 - php artisan migrate:fresh --seed → compte admin créé - Rollback complet sans erreur - SoftDeletes sur tous les modèles métier - Seeders : AdminSeeder + RolesAndPermissionsSeeder fonctionnels - User : hasEmail(), hasPhone(), preferredResetChannel() implémentés |
| Commandes Artisan / CLI | php artisan make:migration create_groups_table php artisan make:migration create_activities_table php artisan make:migration create_registrations_table php artisan make:migration create_attendances_table php artisan make:migration create_audit_logs_table php artisan make:migration create_whatsapp_logs_table php artisan make:seeder AdminSeeder php artisan make:seeder RolesAndPermissionsSeeder php artisan migrate --seed |
| Conventions | - Une migration = une table. Ne jamais mélanger deux tables. - Ne jamais modifier une migration déjà exécutée en production — créer une nouvelle. - preferredResetChannel() retourne 'email' si email dispo, sinon 'whatsapp'. |
| Cas de test | - Création user sans email ni phone → erreur Form Request - Email seul → OK ¦ Phone seul → OK ¦ Rollback → sans erreur |
| Dépendances | TECH-001 |

| AUTH-001 Création de compte par l'Administrateur uniquement |  |
| --- | --- |
| Assigné : Exaucé ¦ Priorité : P0 — Bloquant ¦ Estimation : 5h ¦ Sprint : Sprint 1 |  |
| Description | Seul l'Admin peut créer des comptes via le panneau d'administration Blade. Le système génère un mot de passe temporaire et l'envoie par email (prioritaire) ou WhatsApp. Aucune inscription publique n'existe. |
| Architecture | - Admin/UserController::store() → validate via CreateUserRequest → Service → dispatch Job. - CreateUserRequest : required_without:email sur phone et required_without:phone sur email. - UserObserver::created() → choisit le canal d'envoi (email ou WhatsApp). Jamais dans le controller. - Job SendEmailCredentials → Mail natif Laravel avec mot de passe temporaire en clair. - Job SendWhatsAppCredentials → via WhatsAppService (NOTIF-001). - Mot de passe temporaire passé en plain text au Job AVANT Hash::make() en DB. - Statut PENDING → force le changement de mot de passe à la première connexion (AUTH-003). |
| Flux d'exécution | - Admin remplit le formulaire (nom, prénom, email? ou phone?, date de naissance). - CreateUserRequest valide : au moins email OU phone requis. - User créé en DB avec statut PENDING et mot de passe hashé. - UserObserver::created() dispatche le bon Job selon le canal disponible. - Job envoie les identifiants (login + mot de passe temporaire) à l'utilisateur. |
| Critères d'acceptation | - Formulaire admin Blade : nom, prénom, téléphone (opt.), email (opt.), date de naissance - Validation : required_without — au moins email OU phone obligatoire - Mot de passe 10 chars alphanumérique, hashé avec Hash::make() avant stockage - Email disponible → Job email. Phone seul → Job WhatsApp. Les deux → email prioritaire. - Statut PENDING après création - Log d'audit créé automatiquement via Observer - Vue Blade admin : /admin/users/create (template existant) |
| Commandes Artisan / CLI | php artisan make:controller Admin/UserController --resource php artisan make:request CreateUserRequest php artisan make:job SendEmailCredentials php artisan make:job SendWhatsAppCredentials php artisan make:mail UserCredentialsMail php artisan make:observer UserObserver --model=User |
| Conventions | - Logique de choix du canal dans UserObserver, jamais dans le Controller. - Plain text password transmis au Job avant hashing — jamais loggué en clair. - Route admin protégée : middleware(['auth','can:manage-users']). |
| Cas de test | - Création sans email ni phone → 422 - Email seul → Job email dispatché ¦ Phone seul → Job WhatsApp - Doublon email existant → erreur unique - Compte créé → statut PENDING |
| Dépendances | TECH-002, TECH-004 |

| AUTH-002 Connexion sécurisée — Email OU Téléphone |  |
| --- | --- |
| Assigné : Exaucé ¦ Priorité : P0 — Bloquant ¦ Estimation : 4h ¦ Sprint : Sprint 1 |  |
| Description | Un seul champ identifiant sur la page de login. Le système détecte automatiquement si c'est un email ou un numéro de téléphone et tente Auth::attempt sur le bon champ. |
| Architecture | - LoginRequest::authenticate() contient toute la logique — le Controller est vide de logique. - getCredentials() privée : filter_var(FILTER_VALIDATE_EMAIL) → array email ou array phone. - RateLimiter : 5 tentatives max, blocage 15 minutes. Configuré dans AppServiceProvider. - session()->regenerate() obligatoire après connexion réussie (protection session fixation). - Message d'erreur générique — ne révèle jamais si c'est l'identifiant ou le mot de passe. |
| Critères d'acceptation | - Champ 'identifiant' unique sur la page login du template - Détection automatique email vs téléphone via filter_var - Auth::attempt fonctionne avec email ET avec téléphone - CSRF actif sur le formulaire - Rate limiting : 5 tentatives → blocage 15 min - session()->regenerate() après connexion - Message d'erreur générique |
| Commandes Artisan / CLI | php artisan make:controller Auth/LoginController php artisan make:request Auth/LoginRequest |
| Conventions | - LoginRequest::authenticate() → toute la logique. Controller = 3 lignes max. - RateLimiter::for('login',...) dans AppServiceProvider::boot(). |
| Cas de test | - Login email valide → session créée - Login phone valide → session créée - Identifiant inconnu → message générique (pas 'utilisateur non trouvé') - 6 tentatives → 429 |
| Dépendances | AUTH-001 |

| AUTH-003 Changement de mot de passe obligatoire — 1re connexion |  |
| --- | --- |
| Assigné : Exaucé ¦ Priorité : P0 — Bloquant ¦ Estimation : 2h ¦ Sprint : Sprint 1 |  |
| Description | Un utilisateur avec statut PENDING est redirigé de force vers la page de changement de mot de passe après connexion. Aucune autre page n'est accessible tant que le changement n'est pas effectué. |
| Architecture | - Middleware ForcePasswordChange : vérifie auth()->user()->status === PENDING. - Routes exclues du middleware : /logout et /password/change (éviter la boucle infinie). - Règle de complexité extraite dans une Rule réutilisable : app/Rules/StrongPassword.php. - Après changement : statut PENDING → ACTIVE, session régénérée. |
| Critères d'acceptation | - Middleware enregistré dans bootstrap/app.php (Laravel 11) sur groupe 'web' authentifié - /logout et /password/change exclus du middleware - Validation : min 8 chars, 1 majuscule, 1 chiffre, 1 caractère spécial - Statut PENDING → ACTIVE après changement réussi - Session régénérée après changement - Log d'audit de l'action |
| Commandes Artisan / CLI | php artisan make:middleware ForcePasswordChange php artisan make:controller Auth/PasswordChangeController php artisan make:request ChangePasswordRequest php artisan make:rule StrongPassword |
| Cas de test | - User PENDING accède /dashboard → redirigé vers /password/change - Mot de passe faible → erreur validation - Changement réussi → statut ACTIVE, accès dashboard |
| Dépendances | AUTH-002 |

| PERM-001 Configuration RBAC — Spatie Laravel Permission |  |
| --- | --- |
| Assigné : Rodrigue ¦ Priorité : P0 — Bloquant ¦ Estimation : 4h ¦ Sprint : Sprint 1 |  |
| Description | Mettre en place le système de rôles et permissions flexible. Principe fondamental : un rôle est un titre organisationnel, pas une liste de droits. Les permissions définissent les actions réelles. Deux utilisateurs avec le même rôle peuvent avoir des permissions différentes. |
| Architecture | - PermissionEnum.php : liste exhaustive de toutes les permissions (format resource.action). - RolesAndPermissionsSeeder : 6 rôles créés + permissions associées par défaut. - Admin bypass : Policy::before() → l'admin passe toutes les vérifications. - Cache Spatie : réinitialiser après chaque modification (permission:cache-reset). |
| Schéma DB | permissions id, name (ex: 'activity.create'), guard_name roles id, name (ex: 'Chef de groupe'), guard_name model_has_roles role_id, model_type, model_id model_has_permissions permission_id, model_type, model_id ← permissions directes role_has_permissions permission_id, role_id |
| Critères d'acceptation | - spatie/laravel-permission installé et migrations exécutées - Trait HasRoles ajouté au modèle User - PermissionEnum.php : toutes les permissions listées (min. 20 permissions) - 6 rôles seedés : Administrateur, Jeune, Chef de groupe, Membre du bureau, Président, Vice-président - Cache permissions configuré dans config/permission.php - Test : user sans permission → Gate::denies(). Ajout permission directe → accès accordé sans changer le rôle. |
| Commandes Artisan / CLI | composer require spatie/laravel-permission php artisan vendor:publish --provider="Spatie\Permission\PermissionServiceProvider" php artisan migrate php artisan make:seeder RolesAndPermissionsSeeder php artisan permission:cache-reset |
| Conventions | - Format permission : 'resource.action' — ex: member.view, activity.publish, report.export. - Toujours passer par PermissionEnum::MEMBER_VIEW->value — jamais une chaîne brute. - Après toute modification de permissions en DB : permission:cache-reset obligatoire. |
| Cas de test | - User sans rôle → cannot('member.view') = true - Ajout permission directe → can() = true sans changer le rôle - Retrait rôle → permissions rôle retirées, permissions directes conservées |
| Dépendances | TECH-002 |

| PERM-002 Policies Laravel — Règles d'autorisation par ressource |  |
| --- | --- |
| Assigné : Rodrigue ¦ Priorité : P0 — Bloquant ¦ Estimation : 5h ¦ Sprint : Sprint 1 |  |
| Description | Centraliser toutes les règles d'autorisation dans des Policies Laravel. Aucune règle de permission dans un Controller ou une vue. Chaque Policy combine permissions Spatie ET règles contextuelles. |
| Architecture | - UserPolicy : qui peut voir/créer/modifier/supprimer un User. - ActivityPolicy: qui peut créer/publier/annuler/archiver une Activity. - GroupPolicy : gestion d'un groupe — règle contextuelle (appartient au chef connecté ?). - AttendancePolicy : qui peut valider manuellement (pour son groupe uniquement). - NotificationPolicy : qui peut envoyer des notifications (à qui, vers quel groupe). - ReportPolicy : exports globaux (admin/bureau) vs groupe (chef de groupe). - before() dans chaque Policy : l'Admin bypass toutes les vérifications. |
| Critères d'acceptation | - 6 Policies créées et auto-découvertes (app/Policies/, Laravel 11) - before() Admin dans chaque Policy - UserPolicy : admin peut modifier phone d'un autre user ¦ jeune ne peut PAS modifier son propre phone - GroupPolicy : chef peut gérer seulement SON groupe - AttendancePolicy : chef valide seulement pour son groupe et son activité - $this->authorize() dans chaque méthode de Controller - Tests unitaires pour chaque Policy (cas positif + cas négatif) |
| Commandes Artisan / CLI | php artisan make:policy UserPolicy --model=User php artisan make:policy ActivityPolicy --model=Activity php artisan make:policy GroupPolicy --model=Group php artisan make:policy AttendancePolicy php artisan make:policy NotificationPolicy php artisan make:policy ReportPolicy |
| Conventions | - before(User $u, string $ability) → if($u->hasRole('Administrateur')) return true; - Response::deny('Message explicite') plutôt que false — erreurs 403 utiles. - UpdateProfileRequest : 'phone' => ['sometimes', new ProhibitedUnless(auth()->user()->hasRole('Administrateur'))] |
| Cas de test | - Admin modifie phone d'un jeune → 200 - Jeune modifie son propre phone → 403 - Chef groupe A accède groupe B → 403 - Chef valide présences de son groupe → 200 |
| Dépendances | PERM-001 |

| TECH-004 Système d'Audit Trail — Journalisation des actions |  |
| --- | --- |
| Assigné : Rodrigue ¦ Priorité : P0 — Bloquant ¦ Estimation : 4h ¦ Sprint : Sprint 0 |  |
| Description | Tracer automatiquement toutes les mutations critiques de la plateforme (créé/modifié/supprimé) via Observers, et les actions non-Eloquent (login, logout, export, scan) via Middleware. |
| Architecture | - Trait Auditable : appliqué sur User, Group, Activity, Registration, Attendance. - Observer par modèle : created/updated/deleted → AuditService::log(). - Middleware AuditRequestMiddleware : login, logout, export, scan QR. - AuditService::log(user, action, model?, old?, new?) : point d'entrée unique. - Relation polymorphique : audit_logs.auditable_type + auditable_id (morphTo). - Vue admin /admin/audit-logs : tableau paginé, filtrable (admin uniquement). - Jamais loggué : password, token, plain text credentials. |
| Critères d'acceptation | - Table audit_logs avec tous les champs requis - Trait Auditable : created/updated/deleted loggués automatiquement - Observer User enregistré dans AppServiceProvider::boot() - AuditService::log() appelable depuis n'importe quel Service - Middleware logge login, logout, scan QR, export - Page admin Blade /admin/audit-logs accessible admin uniquement - Aucune donnée sensible dans les logs |
| Commandes Artisan / CLI | php artisan make:observer UserObserver --model=User php artisan make:observer ActivityObserver --model=Activity php artisan make:middleware AuditRequestMiddleware |
| Conventions | - Observers enregistrés dans AppServiceProvider::boot() — Laravel 11. - AuditService::log() fail-safe : si l'audit échoue, l'action principale continue. - Exclure timestamps des old_values/new_values loggués. |
| Cas de test | - Modifier un User → entrée audit_logs avec old_values et new_values correctes - Login → log action='login' avec ip_address - Créer un User → password absent de new_values |
| Dépendances | TECH-002 |

| MEMBER-001 Gestion des membres — Panneau admin Blade |  |
| --- | --- |
| Assigné : Exaucé ¦ Priorité : P0 — Bloquant ¦ Estimation : 5h ¦ Sprint : Sprint 2 |  |
| Description | Interface d'administration Blade pour la gestion complète des membres : CRUD, statuts, filtres, recherche, activation/désactivation en masse, export CSV. |
| Architecture | - Admin/UserController : index (liste filtrée), show, edit, update, destroy (soft delete). - UserStatus Enum : PENDING ¦ ACTIVE ¦ INACTIVE ¦ SUSPENDED. - Recherche : nom, prénom, téléphone — index DB utilisé. - Filtres : statut, groupe, date d'inscription. - Export CSV : maatwebsite/excel via Job asynchrone si > 500 lignes. - Photo : redimensionnée max 800x800px, max 1MB (intervention/image). - Suppression : soft delete uniquement — jamais physique pour un user ayant des données. |
| Critères d'acceptation | - Page /admin/users : liste paginée avec recherche et filtres - CRUD complet : création (AUTH-001), modification, désactivation, restauration - Statuts via UserStatus Enum castée dans le modèle - Soft delete : restore possible depuis la liste des archivés - Bulk actions : activer/désactiver plusieurs membres - Export CSV téléchargeable - Photo redimensionnée, max 1MB, erreur explicite si dépassé |
| Commandes Artisan / CLI | php artisan make:controller Admin/UserController --resource php artisan make:enum UserStatus composer require intervention/image composer require maatwebsite/excel php artisan storage:link |
| Conventions | - $casts = ['status' => UserStatus::class] dans le modèle User. - Disk 'public' dans filesystems.php pour les photos. - Ne jamais supprimer physiquement un user ayant des présences ou inscriptions. |
| Cas de test | - Suppression user avec présences → soft delete (jamais physique) - Upload photo > 1MB → erreur validation - Filtre statut ACTIVE → uniquement les actifs |
| Dépendances | AUTH-001, PERM-002 |

| ACTIV-001 Gestion des activités — CRUD admin + affichage jeune |  |
| --- | --- |
| Assigné : Exaucé ¦ Priorité : P0 — Bloquant ¦ Estimation : 5h ¦ Sprint : Sprint 2 |  |
| Description | Création et gestion des activités via le panneau admin Blade. Affichage des activités publiées aux jeunes via les vues Blade du template. |
| Architecture | - Admin/ActivityController : CRUD complet avec statuts et visibilité. - ActivityStatus Enum : DRAFT ¦ PUBLISHED ¦ CANCELLED ¦ ARCHIVED. - ActivityType Enum : CULTE ¦ REUNION ¦ FORMATION ¦ SORTIE ¦ AUTRE. - Visibilité Enum : ALL ¦ GROUP ¦ ROLE. - Annulation : motif obligatoire en Form Request. - Event ActivityCreated : dispatché à la publication — notifie les membres concernés. - Command ArchiveOldActivities : daily() — activités passées > 90j → ARCHIVED. - Page /activities (côté jeune) : liste des activités visibles selon visibilité et groupe. |
| Critères d'acceptation | - CRUD admin Blade : création, modification, publication, annulation, archivage - Annulation sans motif → erreur validation - Event ActivityCreated dispatché lors du passage DRAFT → PUBLISHED - Command ArchiveOldActivities enregistrée en daily() dans routes/console.php - Page jeune /activities : uniquement les activités PUBLISHED visibles pour l'utilisateur - Filtrage visibilité : ALL (tout le monde) ¦ GROUP (membres du groupe) ¦ ROLE (membres du rôle) |
| Commandes Artisan / CLI | php artisan make:model Activity -m php artisan make:enum ActivityStatus php artisan make:enum ActivityType php artisan make:controller Admin/ActivityController --resource php artisan make:event ActivityCreated php artisan make:command ArchiveOldActivities |
| Conventions | - Event ActivityCreated découple la publication des notifications — ne jamais appeler le service notif depuis le Controller. - ArchiveOldActivities : Schedule::command()->daily() dans routes/console.php (Laravel 11). |
| Cas de test | - Publication activité → Event ActivityCreated dispatché - Annulation sans motif → 422 - Jeune voit uniquement les activités correspondant à sa visibilité |
| Dépendances | MEMBER-001, PERM-002 |

| ACTIV-003 Génération des QR Codes par activité |  |
| --- | --- |
| Assigné : Ruth ¦ Priorité : P0 — Bloquant ¦ Estimation : 4h ¦ Sprint : Sprint 3 |  |
| Description | Générer un QR Code sécurisé et unique par activité via les Signed URLs Laravel. Révocable et téléchargeable en PDF depuis le panneau admin. |
| Architecture | - URL::temporarySignedRoute() : sécurisé, intégré Laravel, pas de token custom. - Paramètres : activity_id + qr_version (pour la révocation). - Expiration configurable : défaut = fin de l'activité + 30 min. - Révocation : activities.qr_version++ → tous les anciens QR invalides. - Vérification : Request::hasValidSignature() + qr_version === activities.qr_version. - PDF : barryvdh/laravel-dompdf avec vue Blade dédiée. - Timer de validité : Alpine.js countdown sur la page admin de l'activité. |
| Critères d'acceptation | - URL signée générée via URL::temporarySignedRoute() avec activity_id + qr_version - Expiration configurable depuis la page admin (défaut fin activité + 30 min) - Timer countdown affiché (Alpine.js) sur la page admin - PDF du QR Code téléchargeable depuis la page admin - Révocation : qr_version++ invalide tous les anciens QR - URL expirée → 403 ¦ URL modifiée manuellement → 403 |
| Commandes Artisan / CLI | composer require simplesoftwareio/simple-qrcode composer require barryvdh/laravel-dompdf php artisan make:action GenerateActivityQrCode |
| Conventions | - URL::temporarySignedRoute('attendance.scan', $expires, ['activity'=>$id,'v'=>$qr_version]) - Vérification : Request::hasValidSignature() ET activity.qr_version === paramètre v. |
| Cas de test | - URL signée expirée → 403 - URL avec paramètres modifiés → 403 - Révocation → ancien QR → 403 ¦ Nouveau QR → 200 |
| Dépendances | ACTIV-001 |

| ACTIV-004 Validation de présence via QR Code — Côté jeune (mobile) |  |
| --- | --- |
| Assigné : Ruth ¦ Priorité : P0 — Bloquant ¦ Estimation : 5h ¦ Sprint : Sprint 3 |  |
| Description | Le jeune scanne le QR Code sur son smartphone. La présence est validée automatiquement via une page Blade mobile avec scanner JS. Idempotent : un double scan ne crée pas de doublon. |
| Architecture | - Page /scan : optimisée mobile, layout responsive du template. - html5-qrcode : scanner caméra intégré dans la page Blade via @push('scripts'). - Appel AJAX POST vers /attendance/validate (route signée + auth). - AttendanceController::validate() : vérifie signature + auth + qr_version. - Statut automatique : PRESENT (à l'heure) ou LATE (après start_time + 15 min). - updateOrCreate() : idempotence — double scan = même réponse, 0 doublon en DB. - JsonResponse : {status, message} → JS affiche feedback coloré immédiatement. |
| Flux d'exécution | - Jeune ouvre /scan sur smartphone. - html5-qrcode active la caméra et lit le QR Code. - JS extrait l'URL signée et envoie AJAX POST /attendance/validate. - Controller vérifie : hasValidSignature() + utilisateur authentifié + qr_version. - updateOrCreate() crée ou met à jour l'attendance. - JsonResponse → feedback visuel JS (vert/orange/rouge). |
| Critères d'acceptation | - Page /scan accessible uniquement aux utilisateurs connectés - Scanner html5-qrcode fonctionnel sur iOS Safari et Android Chrome - Endpoint vérifie signature + auth + qr_version - Statut PRESENT ou LATE selon l'heure du scan - updateOrCreate() : double scan = 0 doublon, réponse 200 - Feedback : vert (validé) ¦ orange (déjà scanné) ¦ rouge (erreur/expiré) - Log : user_id, activity_id, scanned_at, ip_address, scan_source='qr_code' |
| Commandes Artisan / CLI | php artisan make:controller AttendanceController php artisan make:model Attendance -m php artisan make:enum AttendanceStatus |
| Conventions | - Route : Route::post('/attendance/validate')->middleware(['auth','signed']). - Attendance::updateOrCreate(['user_id'=>$uid,'activity_id'=>$aid], [...]). - @push('scripts') → html5-qrcode uniquement sur cette page. |
| Cas de test | - Scan valide → Attendance créée avec status PRESENT - Scan 20 min après début → LATE - Double scan → 0 doublon, réponse 200 - URL expirée → 403 |
| Dépendances | ACTIV-003, AUTH-002 |

| NOTIF-001 Service WhatsApp — Jobs & Queues |  |
| --- | --- |
| Assigné : Ruth ¦ Priorité : P0 — Bloquant ¦ Estimation : 5h ¦ Sprint : Sprint 3 |  |
| Description | Implémenter le service d'envoi WhatsApp via une interface injectable. Tous les envois passent par des Jobs Laravel avec retry et backoff exponentiel. |
| Architecture | - WhatsAppServiceInterface : contrat avec send(string $phone, string $message). - TwilioWhatsAppService (ou MetaCloudWhatsAppService) : implémentation concrète. - FakeWhatsAppService : pour les tests — ne contacte jamais l'API réelle. - Binding : AppServiceProvider::register() → bind(Interface, Concrete). - Queue driver : 'database' (table jobs). Redis si disponible. - Retry : 3 tentatives, backoff exponentiel (30s, 60s, 120s). - failed_jobs : capture les messages échoués après 3 tentatives. - whatsapp_logs : trace chaque envoi (succès + échec + réponse provider). |
| Critères d'acceptation | - WhatsAppServiceInterface avec method send() - Binding Interface → Implémentation dans AppServiceProvider - FakeWhatsAppService fonctionnel pour les tests (0 appel API réel en tests) - 4 Jobs : SendWhatsAppCredentials, SendWhatsAppNotification, SendActivityReminder, SendPasswordResetWhatsApp - Retry 3 tentatives avec backoff exponentiel - failed_jobs table créée et configurée - Log de chaque envoi dans whatsapp_logs |
| Commandes Artisan / CLI | php artisan queue:table && php artisan migrate php artisan make:job SendWhatsAppNotification php artisan make:job SendWhatsAppCredentials php artisan make:job SendActivityReminder php artisan make:job SendPasswordResetWhatsApp php artisan queue:work --tries=3 |
| Conventions | - ShouldQueue + Queueable + SerializesModels dans chaque Job. - $this->release(60) pour différer en cas d'erreur API temporaire (rate limit). - Clés API WhatsApp dans .env uniquement — jamais dans le code. |
| Cas de test | - Job dispatché → message dans la table jobs - Échec API simulé → retry après backoff - 4e tentative → entrée dans failed_jobs - Tous les tests utilisent FakeWhatsAppService → 0 appel API réel |
| Dépendances | TECH-001 |

# P1 — Haute  (priorité normale, livrables Sprint 3-4)

| TECH-003 Pipeline CI/CD — GitHub Actions |  |
| --- | --- |
| Assigné : Rodrigue ¦ Priorité : P1 — Haute ¦ Estimation : 3h ¦ Sprint : Sprint 0 |  |
| Description | Pipeline d'intégration continue : lint PSR-12, tests, build Vite. Déploiement auto sur staging, déploiement production manuel. |
| Architecture | - ci.yml : push/PR → Pint (lint) + Pest/PHPUnit (tests, SQLite in-memory) + npm build. - deploy-staging.yml : merge main → SSH, migrate --force, optimize. - deploy-prod.yml : déploiement MANUEL avec étape d'approbation GitHub. - Secrets GitHub : SSH_KEY, STAGING_HOST, APP_KEY — jamais dans les fichiers de workflow. |
| Critères d'acceptation | - Lint Pint exécuté sur chaque push → erreur PSR-12 bloque le merge - Tests Pest exécutés avec SQLite in-memory - Build Vite validé dans le pipeline - Déploiement staging automatique sur merge main - Déploiement production manuel uniquement - Badge CI dans README.md |
| Commandes Artisan / CLI | php artisan test --coverage --coverage-clover=coverage.xml npm run build php artisan migrate --force php artisan optimize:clear && php artisan optimize php artisan queue:restart |
| Conventions | - APP_ENV=testing ¦ DB_CONNECTION=sqlite dans les workflows CI. - optimize:clear AVANT optimize lors du déploiement. - Staging auto ¦ Production manuel + approbation. |
| Cas de test | - PR avec test qui échoue → merge bloqué - Code PSR-12 invalide → lint bloque |
| Dépendances | TECH-001 |

| AUTH-004 Réinitialisation de mot de passe — Email OU WhatsApp |  |
| --- | --- |
| Assigné : Exaucé ¦ Priorité : P1 — Haute ¦ Estimation : 4h ¦ Sprint : Sprint 1 |  |
| Description | Deux canaux de réinitialisation selon disponibilité. Email → Password Broker natif Laravel (ne pas réimplémenter). Téléphone seul → workflow WhatsApp géré par l'Admin. |
| Architecture | - PasswordResetService : choisit le canal selon user.email disponible ou non. - Canal email : Password::sendResetLink(['email'=>$email]) — Password Broker natif. Ne pas réimplémenter. - Canal WhatsApp : création PasswordResetRequest en DB (status=PENDING). - Admin notifié (in-app + WhatsApp) d'une nouvelle demande. - Admin valide → génère mdp temporaire → Job WhatsApp → compte repassé PENDING. - Rate limiting : 3 demandes max par heure par identifiant. - Command ExpirePasswordResetRequests : daily() → expire les demandes non traitées après 24h. |
| Critères d'acceptation | - Page /password/forgot avec champ identifiant - Compte avec email → lien reset natif Laravel reçu - Compte sans email → PasswordResetRequest créée, admin notifié - Page admin /admin/password-requests : liste des demandes WhatsApp en attente - Action admin valider → mdp temporaire → Job WhatsApp → compte PENDING - Rate limiting 3 demandes/heure - Expiration auto 24h (Command daily()) |
| Commandes Artisan / CLI | php artisan make:controller Auth/PasswordResetController php artisan make:job SendPasswordResetWhatsApp php artisan make:notification AdminPasswordResetAlert php artisan make:command ExpirePasswordResetRequests |
| Conventions | - Password::sendResetLink() — NE PAS réimplémenter le reset email. - ExpirePasswordResetRequests → Schedule::command()->daily() dans routes/console.php. - PasswordResetService injectable pour faciliter les tests. |
| Cas de test | - Compte avec email → lien reset reçu - Compte sans email → PasswordResetRequest créée, admin notifié - Demande expirée après 24h → rejetée - 4e demande en 1h → 429 |
| Dépendances | AUTH-002, TECH-004 |

| MEMBER-002 Gestion des groupes & affectation des membres |  |
| --- | --- |
| Assigné : Exaucé ¦ Priorité : P1 — Haute ¦ Estimation : 4h ¦ Sprint : Sprint 2 |  |
| Description | CRUD des groupes, affectation de membres (many-to-many avec historique), désignation des chefs de groupe avec attribution automatique du rôle. |
| Architecture | - Admin/GroupController : CRUD groupes. - Pivot group_members : joined_at + left_at — historique complet. - belongsToMany(User::class)->withPivot('joined_at','left_at'). - Détachement : ne pas supprimer la ligne pivot — mettre à jour left_at = now(). - Event GroupLeaderAssigned : dispatché quand un chef est désigné. - Listener AssignGroupLeaderRole : attribue automatiquement le rôle Spatie 'Chef de groupe'. |
| Critères d'acceptation | - CRUD groupes : nom, description, catégorie, chef de groupe - Affectation membres : pivot créé avec joined_at - Détachement : left_at renseigné, ligne pivot conservée - Désignation chef → rôle 'Chef de groupe' attribué automatiquement via Event - Archivage groupe → historique pivot conservé intégralement |
| Commandes Artisan / CLI | php artisan make:model Group -m php artisan make:controller Admin/GroupController --resource php artisan make:event GroupLeaderAssigned php artisan make:listener AssignGroupLeaderRole --event=GroupLeaderAssigned |
| Conventions | - Détachement : update left_at = now() — jamais delete de la ligne pivot. - GroupLeaderAssigned écouté dans AppServiceProvider::boot(). |
| Cas de test | - Affecter membre → pivot créé avec joined_at - Retirer membre → left_at renseigné - Désigner chef → rôle 'Chef de groupe' attribué |
| Dépendances | MEMBER-001, PERM-001 |

| PERM-003 Interface admin — Gestion des rôles et permissions |  |
| --- | --- |
| Assigné : Rodrigue ¦ Priorité : P1 — Haute ¦ Estimation : 5h ¦ Sprint : Sprint 2 |  |
| Description | Pages Blade d'administration pour gérer les rôles, attribuer des permissions par rôle et par utilisateur, et visualiser les droits effectifs. Sans Filament — tout en Blade/Alpine.js. |
| Architecture | - Admin/RoleController : CRUD rôles. - Admin/PermissionController : attribution permissions par rôle et par utilisateur. - Vue /admin/roles : liste des rôles avec permissions associées (checkboxes groupées par ressource). - Vue /admin/users/{user}/permissions : permissions directes d'un utilisateur. - Vue /admin/users/{user}/permissions#effective : droits effectifs = union(rôle + directs), lecture seule. - Alpine.js : sélection des permissions en temps réel sans rechargement. - Invalidation cache Spatie après chaque modification. |
| Critères d'acceptation | - Page /admin/roles : liste, création, modification, suppression des rôles - Attribution permissions par rôle : checkboxes groupées par ressource (member.*, activity.*...) - Page /admin/users/{user}/permissions : permissions directes attribuables - Visualisation droits effectifs : union rôles + directs, lecture seule - Cache Spatie invalidé après chaque modification - Confirmation avant suppression d'un rôle - Toutes les pages protégées par middleware admin |
| Commandes Artisan / CLI | php artisan make:controller Admin/RoleController php artisan make:controller Admin/PermissionController php artisan permission:cache-reset |
| Conventions | - Permissions groupées par préfixe pour la lisibilité : member.* ¦ activity.* ¦ report.* - Distinguer visuellement permissions rôle (fond neutre) vs permissions directes (fond coloré). - Cache invalidé dans le Service, pas dans le Controller. |
| Cas de test | - Ajout permission à un rôle → user avec ce rôle obtient le droit immédiatement - Retrait rôle → permissions rôle retirées, directes conservées |
| Dépendances | PERM-001, PERM-002, AUTH-001 |

| ACTIV-002 Inscriptions aux activités — Côté jeune |  |
| --- | --- |
| Assigné : Exaucé ¦ Priorité : P1 — Haute ¦ Estimation : 4h ¦ Sprint : Sprint 3 |  |
| Description | Les jeunes s'inscrivent aux activités avec un statut prévisionnel. Modification possible jusqu'à 2h avant. Gestion des places limitées avec liste d'attente. |
| Architecture | - RegistrationController : store, update, destroy. - RegistrationDeadline Custom Rule : vérifie activity.start_time - 2h. Réutilisable. - RegistrationStatus Enum : PRESENT ¦ ABSENT_JUSTIFIED ¦ UNCERTAIN. - DB::transaction() pour les places limitées (race condition). - Liste d'attente : is_waitlisted=true si capacity atteinte. - Job SendRegistrationConfirmation : confirmation après inscription. - Job SendActivityReminder : rappel 24h avant → Schedule::job()->daily(). |
| Critères d'acceptation | - Page /activities/{activity} avec formulaire d'inscription - Statuts : PRESENT ¦ ABSENT_JUSTIFIED (justification requise) ¦ UNCERTAIN - Inscription bloquée si activité commence dans moins de 2h - Double inscription même activité → erreur - Capacité atteinte → is_waitlisted = true - Job confirmation dispatché après inscription - Rappel 24h avant l'activité (Scheduled Job) |
| Commandes Artisan / CLI | php artisan make:model Registration -m php artisan make:enum RegistrationStatus php artisan make:controller RegistrationController php artisan make:request StoreRegistrationRequest php artisan make:rule RegistrationDeadline php artisan make:job SendRegistrationConfirmation php artisan make:job SendActivityReminder |
| Conventions | - DB::transaction() pour les inscriptions avec capacité. - ABSENT_JUSTIFIED → justification requise : required_if:status,ABSENT_JUSTIFIED. |
| Cas de test | - Inscription 1h avant l'activité → 422 - Double inscription → erreur unique - Capacité atteinte → is_waitlisted = true |
| Dépendances | ACTIV-001, AUTH-002 |

| ACTIV-005 Validation manuelle des présences — Chef de groupe |  |
| --- | --- |
| Assigné : Ruth ¦ Priorité : P1 — Haute ¦ Estimation : 4h ¦ Sprint : Sprint 3 |  |
| Description | Interface Blade pour le chef de groupe permettant de valider, corriger ou marquer les présences de son groupe en quasi-temps réel pendant une activité. |
| Architecture | - AttendanceManagementController : index (liste membres + statuts), update (validation). - Policy AttendancePolicy::manage() : chef voit et gère uniquement son groupe. - Alpine.js + fetch() : polling 30s, mise à jour sans rechargement de page. - scan_source : 'qr_code' (vert) vs 'manual' (bleu) — distincts visuellement. - Clôture : modification bloquée 1h après activity.end_time. - Log d'audit : chaque validation manuelle tracée (qui, quand, quel statut). |
| Critères d'acceptation | - Page /activities/{activity}/attendance : membres du groupe du chef uniquement - Actions : PRESENT ¦ LATE ¦ ABSENT ¦ EXCUSED + note optionnelle - Mise à jour sans rechargement (Alpine.js + fetch) - Polling 30s : QR scans apparaissent automatiquement - scan_source distingué visuellement (QR vs manuel) - Modification bloquée après clôture (end_time + 1h) - Chef groupe A ne voit pas les membres groupe B - Chaque validation manuelle loggée dans audit_logs |
| Commandes Artisan / CLI | php artisan make:controller AttendanceManagementController php artisan make:request UpdateAttendanceRequest |
| Conventions | - $this->authorize('manage', [$activity]) dans le controller. - scan_source obligatoire dans chaque écriture d'Attendance. - Alpine.js : setInterval(fetchUpdates, 30000) monté au chargement. |
| Cas de test | - Chef groupe A accède activité groupe A → 200 - Chef groupe A accède activité groupe B → 403 - Validation manuelle → scan_source='manual' en DB - Après clôture → 403 |
| Dépendances | ACTIV-004, PERM-002, MEMBER-002 |

| NOTIF-002 Notifications in-app — Channel base de données |  |
| --- | --- |
| Assigné : Ruth ¦ Priorité : P1 — Haute ¦ Estimation : 4h ¦ Sprint : Sprint 4 |  |
| Description | Système de notifications in-app via le channel 'database' de Laravel. Cloche dans le header du template avec badge compteur, liste des notifications, marquage lu. |
| Architecture | - Channel 'database' : notifications stockées via table notifications (natif Laravel). - 4 classes : NewActivityNotification, AttendanceValidatedNotification, SystemMessageNotification, ReminderNotification. - Header template : icône cloche + badge compteur Alpine.js. - fetch('/notifications/unread-count') toutes les 60s → badge mis à jour. - Page /notifications : liste paginée, lu/non lu, suppression individuelle. - PATCH /notifications/{id}/read → marquage lecture (AJAX). - Command CleanOldNotifications : daily() → supprime les notifications > 90 jours. |
| Critères d'acceptation | - Table notifications créée et migrée - 4 classes Notification, via() retourne ['database'] - Cloche header avec badge compteur (polling 60s) - Page /notifications : liste paginée, statut lu/non lu - PATCH /notifications/{id}/read fonctionnel - Suppression individuelle possible - CleanOldNotifications : daily() |
| Commandes Artisan / CLI | php artisan notifications:table && php artisan migrate php artisan make:notification NewActivityNotification php artisan make:notification AttendanceValidatedNotification php artisan make:notification SystemMessageNotification php artisan make:notification ReminderNotification php artisan make:command CleanOldNotifications |
| Conventions | - via() : return ['database'] — extensible à ['database','broadcast'] plus tard. - toDatabase() : retourne {titre, message, url} structuré. - Polling 60s dans le header — jamais en WebSocket sauf besoin explicite. |
| Cas de test | - Activité publiée → notification créée pour les membres concernés - Lecture notification → read_at renseigné, badge décrémenté - CleanOldNotifications → notifications > 90j supprimées |
| Dépendances | NOTIF-001, AUTH-002 |

| NOTIF-003 Interface d'envoi de notifications ciblées |  |
| --- | --- |
| Assigné : Ruth ¦ Priorité : P1 — Haute ¦ Estimation : 5h ¦ Sprint : Sprint 4 |  |
| Description | Page Blade permettant à l'Admin et aux responsables autorisés d'envoyer des notifications manuelles ciblées, immédiatement ou programmées, avec historique et annulation. |
| Architecture | - Admin/NotificationController : page d'envoi, store, cancel. - Étapes Blade (Alpine.js stepper) : cible → contenu → canal → confirmation. - Cibles : Tous ¦ Groupe ¦ Rôle ¦ Individu. - Canaux : in-app ¦ WhatsApp ¦ les deux. - Programmation : dispatch($job)->delay($datetime). ScheduledNotification en DB. - Annulation : scheduled_at > now() → cancelled_at renseigné, pas d'envoi. - Filtrage destinataires côté serveur : chef de groupe voit uniquement son groupe. |
| Critères d'acceptation | - Page /admin/notifications/send avec stepper (Alpine.js) - Cibles : tous, groupe, rôle, individu - Canaux : in-app, WhatsApp, les deux - Programmation → Job avec delay() - ScheduledNotification sauvegardée pour annulation possible - Chef de groupe : destinataires filtrés côté serveur à son groupe - Historique /admin/notifications/history |
| Commandes Artisan / CLI | php artisan make:controller Admin/NotificationController php artisan make:job SendScheduledNotification php artisan make:model ScheduledNotification -m |
| Conventions | - Filtrage destinataires dans Eloquent query côté serveur — jamais seulement en Blade. - dispatch($job)->delay(now()->diffInSeconds($scheduledAt)). |
| Cas de test | - Chef groupe → sélecteur affiche uniquement son groupe - Notification programmée → envoyée à l'heure prévue - Annulation → cancelled_at renseigné, pas d'envoi |
| Dépendances | NOTIF-001, NOTIF-002, PERM-002 |

| STATS-001 Dashboard admin — KPIs & statistiques |  |
| --- | --- |
| Assigné : Ruth ¦ Priorité : P1 — Haute ¦ Estimation : 5h ¦ Sprint : Sprint 4 |  |
| Description | Tableau de bord Blade avec KPIs, graphiques d'évolution et alertes automatiques. Données mises en cache pour éviter les calculs lourds à chaque chargement. |
| Architecture | - Admin/DashboardController : index — charge les widgets depuis le cache. - 5 blocs : KPIs globaux, graphique présences 6 mois, dernières activités, top membres, alertes groupes. - Cache::remember() TTL 5 min pour tous les calculs lourds. - Command ComputeStatsCache : toutes les heures — pré-calcule et stocke en cache. - Alpine.js : filtres période (7j/30j/90j) + groupe — rechargement partiel via fetch. - Permissions : admin/bureau voient tout ¦ chef de groupe voit son groupe uniquement. - Chart.js ou Alpine.js pour les graphiques — inclus dans le template. |
| Critères d'acceptation | - Page /admin/dashboard avec 5 blocs fonctionnels - KPIs : membres actifs, taux présence 30j, activités ce mois, nouveaux membres - Graphique : évolution présences sur 6 mois - Top 5 membres les plus assidus sur 30 jours - Alerte : groupes avec taux de présence < 50% sur 30j - Cache TTL 5 min respecté - Filtres période et groupe fonctionnels - Chef de groupe : données limitées à son groupe |
| Commandes Artisan / CLI | php artisan make:controller Admin/DashboardController php artisan make:command ComputeStatsCache |
| Conventions | - Cache::remember('stats.global.30d', 300, fn() => [...]) — TTL 5 min. - ComputeStatsCache → Schedule::command()->hourly() dans routes/console.php. - Ne jamais calculer à la volée si > 1000 enregistrements. |
| Cas de test | - KPIs affichent les valeurs correctes - Cache TTL 5 min respecté - Chef de groupe → données limitées à son groupe |
| Dépendances | ACTIV-004, MEMBER-002 |

| QA-002 Audit de sécurité & durcissement (OWASP) |  |
| --- | --- |
| Assigné : Rodrigue ¦ Priorité : P1 — Haute ¦ Estimation : 5h ¦ Sprint : Sprint Final |  |
| Description | Audit de sécurité complet avant mise en production. Correction de toutes les vulnérabilités identifiées. Checklist OWASP Top 10 signée. |
| Architecture | - Headers HTTP : X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, HSTS. - HTTPS forcé en production : config/trustedproxies + HSTS middleware. - CORS : config/cors.php — origines whitelistées uniquement. - Rate limiting : tous les endpoints d'authentification protégés. - APP_DEBUG=false vérifié en production (bloquant dans le script de déploiement). - Scan dépendances : composer audit + npm audit → 0 vulnérabilité critique. - 100% des entrées validées via Form Requests — 0 $request->all() sans validation. |
| Critères d'acceptation | - Headers de sécurité configurés (vérifiés via curl -I) - HTTPS forcé — HTTP redirige vers HTTPS - composer audit + npm audit → 0 vulnérabilité critique - APP_DEBUG=false en production - Rate limiting sur /login, /password/reset, /attendance/validate - Toutes les routes admin protégées : auth + can - Checklist OWASP Top 10 complétée |
| Commandes Artisan / CLI | composer audit npm audit php artisan route:list --path=admin php artisan config:show curl -I https://domaine.com |
| Cas de test | - Accéder /admin sans auth → redirection login - Requête sans CSRF token → 419 - Dépasser rate limit /login → 429 - APP_DEBUG=true → script de déploiement bloqué |
| Dépendances | Tous les EPICs précédents |

| QA-001 Tests automatisés — PHPUnit / Pest (couverture >= 80%) |  |
| --- | --- |
| Assigné : Ruth ¦ Priorité : P1 — Haute ¦ Estimation : 10h ¦ Sprint : Continu |  |
| Description | Écrire et maintenir les tests automatisés en parallèle du développement. Les tests sont distribués sur tous les sprints — 2 à 3h par sprint. Un ticket n'est pas terminé si ses tests ne passent pas. |
| Architecture | - Tests Feature : simulent des requêtes HTTP complètes (auth, CRUD, permissions, QR scan). - Tests Unit : classes isolées (Services, Actions, Rules, Notifications). - Factories avec states : User::factory()->withEmailOnly() ¦ withPhoneOnly() ¦ withBoth(). - FakeWhatsAppService : injecté en test — 0 appel API réel. - DB SQLite in-memory : phpunit.xml (DB_CONNECTION=sqlite, DATABASE=:memory:). - RefreshDatabase : dans chaque test Feature — DB propre. - Coverage : 80% minimum sur controllers et services critiques. |
| Critères d'acceptation | - Couverture >= 80% sur controllers et services critiques - Tests Feature Auth : login email ¦ login phone ¦ identifiant inconnu ¦ rate limit - Tests Feature Auth : reset email ¦ reset phone (workflow WhatsApp) - Tests Feature Auth : création sans email ni phone → 422 - Tests Feature : inscriptions, QR scan, double scan, clôture activité - Tests Feature Permissions : admin peut tout ¦ jeune ne peut pas modifier son phone - Tests Unit : WhatsAppService (FakeWhatsAppService) ¦ PasswordResetService - Factories avec states : withEmailOnly(), withPhoneOnly(), withBoth() |
| Commandes Artisan / CLI | composer require pestphp/pest pestphp/pest-plugin-laravel --dev php artisan pest:install php artisan test --coverage php artisan make:factory UserFactory --model=User php artisan make:factory ActivityFactory --model=Activity |
| Conventions | - RefreshDatabase dans chaque test Feature. - actingAs($user) pour simuler l'authentification. - FakeWhatsAppService lié dans setUp() ou via AppServiceProvider de test. - Un ticket n'est TERMINÉ que si ses tests passent. |
| Dépendances | TECH-002 |

| QA-003 Déploiement en production & optimisations |  |
| --- | --- |
| Assigné : Rodrigue ¦ Priorité : P1 — Haute ¦ Estimation : 4h ¦ Sprint : Sprint Final |  |
| Description | Script de déploiement reproductible, Supervisor pour les queues, cron pour le scheduler, rollback documenté et testé. |
| Architecture | - deploy.sh : séquence complète et versionnée — git pull, composer, npm, migrate, optimize. - Supervisor : queue:work avec autostart=true, autorestart=true, numprocs=2. - Cron : * * * * * php artisan schedule:run (une seule entrée). - Maintenance mode : php artisan down pendant les migrations longues. - Rollback : 2 derniers releases conservés 48h minimum. - Telescope : staging uniquement (APP_ENV check dans AppServiceProvider). |
| Critères d'acceptation | - Script deploy.sh documenté, versionné et testé sur staging - Séquence : optimize:clear → migrate --force → optimize → queue:restart - Supervisor configuré : autostart=true, autorestart=true - Cron Laravel configuré sur le serveur - Rollback documenté et testé sur staging - docs/DEPLOIEMENT.md rédigé |
| Commandes Artisan / CLI | php artisan down --render='errors::503' git pull origin main composer install --no-dev --optimize-autoloader npm ci && npm run build php artisan optimize:clear php artisan migrate --force php artisan optimize php artisan queue:restart php artisan up |
| Conventions | - optimize:clear AVANT optimize — évite des caches corrompus. - php artisan down pendant les migrations modifiant des tables existantes. - APP_DEBUG=false vérifié dans le script de déploiement — bloquant si true. |
| Cas de test | - Déploiement complet sur staging → 0 erreur - Rollback simulé → retour à l'état précédent - Supervisor status → queue:work actif |
| Dépendances | QA-001, QA-002 |

# P2 — Normale  (peut être reporté si nécessaire)

| MEMBER-003 Profil personnel du jeune |  |
| --- | --- |
| Assigné : Exaucé ¦ Priorité : P2 — Normale ¦ Estimation : 3h ¦ Sprint : Sprint 2 |  |
| Description | Page de profil accessible à chaque jeune : consultation des informations, modification partielle autorisée, historique de participation et taux de présence. |
| Architecture | - ProfileController : index + update. - UpdateProfileRequest : champs autorisés selon rôle (phone interdit pour le jeune — double protection Policy + Form Request). - Taux de présence : attendances PRESENT / registrations total. - Alpine.js : prévisualisation photo avant upload. - Ajout email : si le jeune n'en a pas, il peut en ajouter un (débloque reset natif Laravel). |
| Critères d'acceptation | - Page /profile : infos, groupes, taux de présence, 10 dernières activités - Modification autorisée : photo, email - Phone : modification bloquée (Policy + Form Request — double protection) - Jeune sans email : peut en ajouter un - Taux de présence calculé correctement |
| Commandes Artisan / CLI | php artisan make:controller ProfileController php artisan make:request UpdateProfileRequest |
| Cas de test | - Jeune modifie phone → 403 - Jeune ajoute email → OK - Taux de présence affiché correctement |
| Dépendances | AUTH-002, MEMBER-001 |

| STATS-002 Export de rapports — PDF & Excel |  |
| --- | --- |
| Assigné : Ruth ¦ Priorité : P2 — Normale ¦ Estimation : 5h ¦ Sprint : Sprint 4 |  |
| Description | Génération et téléchargement de rapports structurés en PDF et Excel. Génération asynchrone pour les gros volumes avec notification quand le rapport est prêt. |
| Architecture | - MembersExport : FromQuery + WithHeadings + WithMapping (maatwebsite/excel). - AttendanceReportPdf : vue Blade + barryvdh/laravel-dompdf. - Exports > 500 lignes : ShouldQueue sur la classe Export → Job → notification. - Fichiers sur disk 'local' (pas 'public') → URL signée valable 1h. - Command CleanOldExports : daily() → supprime exports > 24h. |
| Critères d'acceptation | - Export membres : Excel avec filtres (statut, groupe) - Export présences par activité : PDF avec mise en page - Exports > 500 lignes → Job asynchrone + notification quand prêt - URL signée 1h pour le téléchargement - CleanOldExports : daily() - Permissions : admin/bureau → tout ¦ chef → son groupe uniquement |
| Commandes Artisan / CLI | composer require maatwebsite/excel php artisan make:export MembersExport --model=User php artisan make:job GenerateMembersReport php artisan make:command CleanOldExports |
| Conventions | - Disk 'local' — jamais 'public' pour les exports (données sensibles). - Storage::temporaryUrl('reports/file.pdf', now()->addHour()). |
| Cas de test | - Export CSV → colonnes et données correctes - Export > 500 lignes → Job dispatché, notification reçue - URL signée expirée → 403 |
| Dépendances | STATS-001, PERM-002 |

# Conventions & Règles du projet

| Stack | Laravel 11 · Blade + Alpine.js · Spatie Permission. Pas de Filament. |
| --- | --- |
| Template front | Template Blade/Alpine.js fourni — ne pas modifier sans accord équipe. |
| Controllers | Minces : validate() + authorize() + appel Service. Aucune logique métier. |
| Services | app/Services/ — toute logique métier complexe. Injectable et testable. |
| Actions | app/Actions/ — actions unitaires réutilisables (CreateUser, GenerateQrCode...). |
| Enums | app/Enums/ — toutes les énumérations PHP. Jamais de string brute dans le code. |
| Events | Tout effet secondaire (notification, audit) passe par un Event + Listener. |
| Jobs | Toute tâche asynchrone : WhatsApp, rapport, rappel. Jamais d'appel direct API en Controller. |
| Form Requests | 100% des entrées validées via Form Request. Jamais $request->all() sans validation. |
| Policies | $this->authorize() dans chaque méthode de Controller. Policies centralisent les règles. |
| Branches | feature/TICKET-ID-titre · fix/TICKET-ID-titre · chore/description |
| Commits | Conventional Commits : feat(auth): add phone login ¦ fix(qr): fix expiry check |
| PR | PR obligatoire pour tout merge sur main. CI doit passer. Review 1 pair minimum. |
| APP_DEBUG | false en production. Vérification bloquante dans le script de déploiement. |
| Secrets | Jamais de clé/secret dans le code source. Uniquement dans .env (non versionné). |

## Définition of Done — Un ticket est terminé si :

- Code implémenté, reviewé et mergé sur main. - Form Request validant 100% des entrées du ticket. - Policy ou Gate appliqué sur chaque action sensible. - Tests Feature/Unit écrits et passants (couverture >= 80% sur le module). - Log d'audit déclenché pour toute mutation critique. - Déployé sur staging et validé fonctionnellement. - Documentation mise à jour si impact sur l'architecture ou les routes.